Приложение

к постановлению администрации города

от 05.12. 2019 № 2672

«Приложение к постановлению администрации от 27.12.2018 №2909

Паспорт муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие информационного общества на территории городского округа город Мегион на 2019-2025 годы»  (далее – муниципальная программа) |
| Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта) | Постановление администрации города от 27.12.2018 №2909  Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационного общества на территории городского округа  город Мегион на 2019-2025 годы» |
| Координатор муниципальной программы | МБУ МЦИКТ «Вектор» |
| Исполнители муниципальной программы | МБУ МЦИКТ «Вектор» |
| Цели муниципальной программы | Получение преимуществ от применения информационных и телекоммуникационных технологий гражданами и органами местного самоуправления. |
| Задачи муниципальной программы | Развитие и сопровождение инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий городского округа город Мегион, электронного правительства, имеющих важное значение для социально экономического развития. |
| Подпрограммы или основные мероприятия, региональные проекты | 1. Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления и находящихся в их ведении учреждений, развитие и сопровождение инфраструктуры электронного правительства и информационных сетей.  2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений.  3. Защита информации органов местного самоуправления городского округа город Мегион. |
| Портфели проектов, проекты городского округа, входящие в состав муниципальной программы, в том числе направленные на реализацию  национальных проектов (программ) Российской Федерации, параметры их финансового обеспечения |  |
| Целевые показатели муниципальной программы | 1. Развитие и сопровождение инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий городского округа город Мегион, электронного правительства, имеющих важное значение для социально экономического развития 100%.  2. Выполнение муниципального задания учреждением  МБУ МЦИКТ "Вектор" 24916 заявок.  3. Оснащение объектов информатизации, обрабатывающих информацию с ограниченным доступом сертифицированными программными и аппаратными средствами защиты информации, а также средствами обработки информации с ограниченными доступом 100%.  4. Осуществление мероприятий по обучению, повышению квалификации, профессиональной переподготовке специалистов в сфере защиты информации 10 чел. |
| Сроки реализации муниципальной программы | Программа принимается сроком: с 2019 по 2025 годы. |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий Программы, составляет  225 868,80 тыс.руб., в том числе:  2019 год – 34 490,40 тыс.руб.;  2020 год – 31 896,40 тыс.руб.;  2021 год – 31 896,40 тыс.руб.;  2022 год – 31 896,40 тыс.руб.;  2023 год – 31 896,40 тыс.руб.;  2024 год – 31 896,40 тыс.руб.;  2025 год – 31 896,40 тыс.руб. |
| Параметры финансового обеспечения  портфеля проектов, проекта, направленных  в том числе на реализацию национальных  проектов (программ) Российской Федерации,  реализуемых в составе муниципальной программы |  |

Раздел 1 «О стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности, развитие конкуренции и негосударственного сектора экономики, формирование благоприятных социально-экономических условий на территории».

1.1.Формирование благоприятного инвестиционного климата, в том числе привлечение частных инвестиций для реализации инвестиционных проектов, отвечающих целям и задачам муниципальной программы.

Реализация инвестиционных проектов не предусмотрено.

1.2. Улучшение конкурентной среды за счет сокращения необоснованных внутренних барьеров, использования инструментов налогового и неналогового стимулирования, создания механизмов предотвращения избыточного регулирования, развития транспортной, информационной, финансовой, энергетической инфраструктуры и обеспечения ее доступности для участников рынка.

В городском округе город Мегион широко распространены информационные и коммуникационные технологии (далее – ИКТ), развит цифровой контент, созданы благоприятные условия для обеспечения равного доступа к ним гражданам, организациям, осуществляется создание эффективной системы государственного и муниципального управления на принципах подотчетности, прозрачности, результативности на основе внедрения ИКТ. Использование преимущественно отечественного программного обеспечения муниципальными учреждениями и иных организаций

1.3.Создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности, повышение доступности финансирования для субъектов малого и среднего предпринимательства, упрощение процедур ведения предпринимательской деятельности.

Реализация мероприятия проводится путем конкурентных способов формирования закупок.

Раздел 2 «Механизм реализации мероприятий муниципальной программы».

2.1.Взаимодействие координатора и исполнителей.

Реализацию муниципальной программы осуществляет координатор – МБУ МЦИКТ «Вектор» совместно с исполнителями муниципальной программы.

Координатор осуществляет координацию и контроль деятельности исполнителей, обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы, исполнителем которых является, совершенствование механизма реализации муниципальной программы.

Исполнитель муниципальной программы обеспечивает эффективное и целевое использование средств, выделяемых на реализацию муниципальной программы, в пределах установленных полномочий участника бюджетного процесса городского округа город Мегион, выполняет функции муниципального заказчика в области осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд в процессе реализации муниципальной программы.

Должностные лица МБУ МЦИКТ «Вектор» – координатора муниципальной программы несут предусмотренную федеральными законами и законами автономного округа ответственность (дисциплинарную, гражданско-правовую и административную) в том числе за:

достижение целевых показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

своевременную и качественную реализацию муниципальной программы.

Механизм реализации государственной программы предполагает:

разработку и принятие нормативных правовых актов городского округа город Мегион, необходимых для ее выполнения, включая установление порядка расходования средств на реализацию мероприятий муниципальной программы;

разработку и принятие локальных правовых актов;

ежегодное формирование перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с уточнением объемов финансирования по программным мероприятиям, в том числе в связи с изменениями внешних факторов, с использованием инициативного бюджетирования, привлечения к решению вопросов социально-экономического развития гражданского общества, применения механизмов проектного управления;

предоставление координатором отчета в установленном порядке о реализации муниципальной программы для включения в отчет об итогах социально-экономического развития городского округа город Мегион;

информирование общественности о ходе и результатах реализации мероприятий муниципальной программы путем размещения соответствующих отчетов на официальном сайте администрации города.

Расходование средств бюджета городского округа город Мегион при реализации мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с действующим бюджетным законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югра и городского округа город Мегион, требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югра и городского округа город Мегион о контрактной системе в сфере закупок.

Координатор в установленном законодательством порядке представляет в департамент экономического развития и инвестиций администрации города отчет о реализации мероприятий муниципальной программы.

В процессе реализации муниципальной программы могут проявиться риски, которые в значительной степени могут оказать влияние на значение целевых показателей и на достижение результатов муниципальной программы.

2.2. Внедрение и применение технологий бережливого производства, направленных на совершенствование системы муниципального управления

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется с учетом технологий бережливого производства.

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № показателя | Наименование целевых показателей | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значения показателя по годам | | | | | | | Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы |
| 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Развитие и сопровождение инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий городского округа город Мегион, электронного правительства, имеющих важное значение для социально экономического развития. | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 2. | Выполнение муниципального задания учреждением МБУ МЦИКТ "Вектор" | 24916 заявок | 24916 | 24916 | 24916 | 24916 | 24916 | 24916 | 24916 | 24916 |
| 3. | Оснащение объектов информатизации, обрабатывающих информацию с ограниченным доступом сертифицированными программными и аппаратными средствами защиты информации, а также средствами обработки информации с ограниченными доступом. | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 4. | Осуществление мероприятий по обучению, повышению квалификации, профессиональной переподготовке специалистов в сфере защиты информации. | 3 чел | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер основного мероприятия | Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) | Координатор/исполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) | | | | | | | |
| всего | в том числе | | | | | | |
| 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления и находящихся в их ведении учреждений, развитие и сопровождение инфраструктуры электронного правительства и информационных сетей.  (показатель 1) | МБУ МЦИКТ «Вектор» | всего | 15 496,90 | 3 496,90 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 15 496,90 | 3 496,90 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений  (показатель 2) | МБУ МЦИКТ «Вектор» | всего | 208 968,80 | 29 590,40 | 29 896,40 | 29 896,40 | 29 896,40 | 29 896,40 | 29 896,40 | 29 896,40 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 208 968,80 | 29 590,40 | 29 896,40 | 29 896,40 | 29 896,40 | 29 896,40 | 29 896,40 | 29 896,40 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Защита информации органов местного самоуправления городского округа город Мегион.  (показатель 3, 4) | МБУ МЦИКТ «Вектор» | всего | 1 403,10 | 1 403,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 1 403,10 | 1 403,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по муниципальной программе: | | МБУ МЦИКТ «Вектор» | всего | 225 868,80 | 34 490,40 | 31 896,40 | 31 896,40 | 31 896,40 | 31 896,40 | 31 896,40 | 31 896,40 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 225 868,80 | 34 490,40 | 31 896,40 | 31 896,40 | 31 896,40 | 31 896,40 | 31 896,40 | 31 896,40 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности | |  | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие расходы | |  | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В том числе: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБУ МЦИКТ «Вектор» | | МБУ МЦИКТ «Вектор» | всего | 225 868,80 | 34 490,40 | 31 896,40 | 31 896,40 | 31 896,40 | 31 896,40 | 31 896,40 | 31 896,40 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 225 868,80 | 34 490,40 | 31 896,40 | 31 896,40 | 31 896,40 | 31 896,40 | 31 896,40 | 31 896,40 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 3

Характеристика основных мероприятий муниципальной программы, их связь с целевыми показателями

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Основные мероприятия | | | Наименование целевого показателя |
| Наименование  основного мероприятия | Содержание (направления расходов) | Номер приложения к муниципальной программе, реквизиты нормативного правового акта, наименование портфеля проектов (проекта)) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цель: получение гражданами преимуществ от применения информационных и телекоммуникационных технологий. | | | | |
| Задачи: Развитие и сопровождение инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий городского округа город Мегион, электронного правительства, имеющих важное значение для социально экономического развития. | | | | |
| 1. | Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления и находящихся в их ведении учреждений, развитие и сопровождение инфраструктуры электронного правительства и информационных сетей. | Обеспечение прочими закупками товаров, работ и услуг, направленными на обеспечение, развитие и сопровождение инфраструктуры электронного правительства и информационных сетей. | [Стратеги](consultantplus://offline/ref=ED3252545A983F0E8C631B3DBF9CE42EA3D6EEA7E2648C5820746F9AR2fBG)я развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 года N Пр-212,  Федеральный закон Правительство РФ от 27.07.2006 №149 ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". | Развитие и сопровождение инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий городского округа город Мегион, электронного правительства, имеющих важное значение для социально экономического развития. Рассчитывается как отношение выделенных бюджетных ассигнований к их исполнению . |
| 2. | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | Обеспечение работников заработной платой. Обеспечение иных социальных выплат, гарантий и компенсаций, обусловленных трудовыми отношениями.  Уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджетную систему. Оплата коммунальных услуг. | Часть 4 статьи 51 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». | Выполнение муниципального задания учреждением МБУ МЦИКТ "Вектор". Рассчитывается по факту поступления заявок. |
| 3. | Защита информации органов местного самоуправления городского округа город Мегион. | Обеспечение прочими закупками товаров, работ и услуг, направленными на обеспечение защиты информации. | Указ Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 года N 646 Об утверждении Доктрины информационной безопасности Российской Федерации | Оснащение объектов информатизации, обрабатывающих информацию с ограниченным доступом сертифицированными программными и аппаратными средствами защиты информации, а также средствами обработки информации с ограниченными доступом. рассчитывается как отношение выделенных бюджетных ассигнований к их исполнению.  Осуществление мероприятий по обучению, повышению квалификации, профессиональной переподготовке специалистов в сфере защиты информации.  Рассчитывается по факту обучившихся в год. |

Таблица 4

Перечень возможных рисков при реализации муниципальной

программы и мер по их преодолению

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Описание риска | Меры по преодолению рисков |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Сокращение бюджетного финансирования, выделенного на реализацию муниципальной программы, что повлечет, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр задач муниципальной программы для их сокращения, или снижения ожидаемых эффектов от их решения; | Привлечение внебюджетных источников через заключение концессионного соглашения, обеспечение сбалансированного распределения финансовых средств по основным мероприятиям подпрограммы в соответствии с ожидаемыми конечными результатами |
| 2 | Невыполнение муниципальных контрактов, связанное с отсутствием поставщиков (подрядчиков, исполнителей) товаров (работ, услуг), определяемых в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Удорожание стоимости товаров, работ (услуг); | Оперативное реагирование на сложившуюся ситуацию, изучение рынка предоставляемых товаров (работ, услуг), поиск потенциальных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).  Профилактика данного риска осуществляется посредством планирования муниципальных закупок и строгого контроля исполнения муниципальных контрактов |

».