Приложение 1 к постановлению администрации города от «\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_ 2017 №\_\_\_\_\_\_

«Приложение к постановлению администрации города от 17.10.2013 №2395

Паспорт муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  муниципальной программы | «Развитие транспортной системы городского округа город Мегион в 2014 – 2019 годах» (с изменениями) |
| Дата и номер муниципального правового акта об утверждении муниципальной программы | Постановление администрации города  от « 17 » октября 2013 № 2395 |
| Разработчики программы | Муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство» |
| Исполнители программы | Управление жилищно-коммунального комплекса администрации города,  Муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство»,  Департамент образования и молодежной политики администрации города,  Управление информационной политики администрации города.  Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
| Координатор программы | Муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство», Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
| Цель программы | Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения городского округа город Мегион |
| Задачи программы | Реконструкция (строительство), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.  Создание условий для предоставления транспортных услуг по перевозке пассажиров на маршрутной сети и организация транспортного обслуживания.  Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов и элементов обустройства улично-дорожной сети городского округа город Мегион.  Создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения и формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах. |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы, основных мероприятий | подпрограмма 1 - «Развитие транспортной системы»;  основное мероприятие: «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»;  основное мероприятие: «Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным транспортом»;  подпрограмма 2 - «Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов, элементов обустройства улично-дорожной сети, объектов внешнего благоустройства городского округа город Мегион»;  основное мероприятие: «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования городского округа»;  подпрограмма 3 - «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе город Мегион»;  основное мероприятие: «Совершенствование условий движения и организации дорожного движения на улично-дорожной сети города». |
| Нормативные документы, на основании которых принята программа | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  Федеральный закон от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;  Бюджетный кодекс Российской Федерации;  Федеральный закон от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;  постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа от 09.10.2013 №418-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2014-2020 годы»;  распоряжение администрации города от 15.07.2016 №223 «О перечне муниципальных программ городского округа город Мегион»;  устав города Мегиона;  постановление администрации города от 29.01.2016 №86 «О муниципальных программах городского округа город Мегион»;  пункт 1.5 протокола №1 от 12.02.2014 заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа-Югры;  постановление Правительства Российской Федерации от 03.10.2013 №864 «О федеральной целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах»;  ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения» (принят постановлением Госстандарта Российской Федерации от 11.10.1993 №221);  СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги» (утверждены постановлением Госстроя СССР от 20.08.1985 №133). |
| Сроки и этапы реализации программы | 1 этап 2014-2019 годы |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования Программы составляет 1 556 241,9 тыс. рублей, в том числе:  в 2014 году – 127 067,8 тыс. рублей;  в 2015 году – 196 355,5 тыс. рублей;  в 2016 году – 409 831,1 тыс. рублей;  в 2017 году – 317 455,4 тыс. рублей;  в 2018 году – 255 078,3тыс. рублей;  в 2019 году – 250 453,8 тыс.рублей. |
| Целевые показатели муниципальной программы | 1.Строительство (реконструкция), капитальный ремонт 47 270 квадратных метров автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, в том числе предусматривающие софинансирование из бюджета автономного округа.  2.Капитальный ремонт и ремонт 105 367 квадратных метров автомобильных дорог и внутриквартальных проездов.  3.Ежегодная перевозка более 238 500 пассажиров по муниципальным маршрутам автомобильным транспортом в городском округе город Мегион.  4.Ежегодное обслуживание и сохранение сети автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности городского округа и искусственных сооружений на них, общей протяженностью 83 119 метров.  5.Реализация мероприятий за период действия программы по обеспечению своевременного и качественного выполнения работ по ремонту и содержанию сети автодорог с твердым покрытием, общей протяженностью 2 595,56 метра.  6.Снижение количества людей пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях до 45 человек в год, путем повышения уровня правовой культуры участников дорожного движения.  7.Снижения количества детей пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях до 3 человек в год, путем повышения уровня знаний правил дорожного движения.  8. Сокращения численности сотрудников, осуществляющих прием и выдачу документов при предоставлении государственных и муниципальных услуг до 2 человек. |
| Ожидаемые результаты реализации программы и показатели эффективности | 1.Уменьшение доли от общей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, обслуживающих движение в режиме перегрузки до 7,4 %.  2.Стабильная транспортная подвижность населения городского округа город Мегион по муниципальным маршрутам -1 поездка в год на каждого 4 жителя города.  3.Снижение уровня дорожно-транспортных происшествий до 5 ДТП в год, в связи с недостатками в состоянии и содержании улично-дорожной сети.  4.Увеличение удельного веса отремонтированных дорог к общей протяженности дорог с твердым покрытием до 3,38% за период реализации программы.  5.Улучшение дорожно-транспортной обстановки за счет сокращение количества дорожно-транспортных происшествий до 32 происшествий в год.  6.Снижения дорожно-транспортных происшествий с участием детей до 9,4%. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Приложение 2 | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | к постановлению администрации города | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 №\_\_\_\_\_ | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | «Приложение 1 | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | к муниципальной программе «Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на 2014-2019 годы» (с изменениями) | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | | | | | |
| Целевые показатели муниципальной программы | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателей результатов | Ед.изм. | Значения показателей за отчетный год 2013 г. | Базовый показатель на начало реализации программы | Значения показателя по годам | | | | | | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы |
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2019 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Основное мероприятие: Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Строительство (реконструкция), капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, предусматривающие софинансирование из бюджета автономного округа | кв.м | 7 884 | 8 779 | 17 335 | 25 566 | 39 392 | 47 270 | 47 270 | 47 270 | 47 270 |
| 1.2. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и внутриквартальных проездов | кв.м | - | - | - | 10 793,0 | 49 264,0 | 81 767,0 | 94 667,0 | 105 367,0 | 105 367,0 |
| 1.3. | Доля от общей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, обслуживающих движение в режиме перегрузки | % | 10,0 | 10,0 | 9,3 | 8,6 | 8,2 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
| 2 | Основное мероприятие: Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным транспортом | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Объем пассажирских перевозок автомобильным транспортом в городском округе город Мегион | тыс.чел. | 238,5 | 238,5 | 238,5 | 238,5 | 238,5 | 238,5 | 238,5 | 238,5 | 238,5 |
| 2.2. | Транспортная подвижность населения городского округа в городском сообщении | поездок/1 жителя/год | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 3 | Основное мероприятие: Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования городского округа | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | м | 83 119 | 83 119 | 83 119 | 83 119 | 83 119 | 83 119 | 83 119 | 83 119 | 83 119 |
| 3.2. | Протяженность отремонтированных дорог с твердым покрытием (ямочный ремонт) | м | 416,70 | 0,00 | 199,25 | 541,58 | 883,91 | 1 454,46 | 2 025,01 | 2 595,56 | 2 595,56 |
| 3.3. | Количество дорожно-транспортных происшествий в связи с недостатками в состоянии и содержании улично-дорожной сети | шт. | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 |
| 3.4. | Удельный вес отремонтированных дорог к общей протяженности дорог с твердым покрытием | % | 0,54 | 0,00 | 0,26 | 0,71 | 1,15 | 1,90 | 2,64 | 3,38 | 3,38 |
| 4 | Основное мероприятие: Совершенствование условий движения и организации дорожного движения на улично-дорожной сети города | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Количество жителей города пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | чел | 54 | 54 | 54 | 53 | 52 | 51 | 49 | 45 | 45 |
| 4.2. | Количество детей пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | чел | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| 4.3. | Количества дорожно-транспортных происшествий | шт. | 39 | 39 | 39 | 37 | 35 | 34 | 33 | 32 | 32 |
| 4.4. | Доля от общего количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей | % | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 18,9 | 17,1 | 14,7 | 12,1 | 9,4 | 9,4 |
| 4.5. | Сокращения численности сотрудников, осуществляющих прием и выдачу документов при предоставлении государственных и муниципальных услуг | чел | - | 3 | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ». |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |  | | Приложение 3 | | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | | к постановлению администрации города | | | | | | | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | | от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 №\_\_\_\_\_ | | | | | | | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | | «Приложение 2 | | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | | к муниципальной программе «Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на 2014-2019 годы» (с изменениями) | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | Перечень основных мероприятий муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | «Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на 2014-2019 годы» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Номер основного мероприятия | Мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Источники финансирования | | Финансовые затраты на реализацию (тыс.руб.) | | | | | | | | | | | | | |
| всего | | в том числе: | | | | | | | | | | | |
| 2014 г. | | 2015 г. | | 2016 г. | | 2017 г. | | 2018 г. | | 2019 г. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | |
| Итого по муниципальной программе | | | | Всего: | | 1 556 241,9 | | 127 067,8 | | 196 355,5 | | 409 831,1 | | 317 455,4 | | 255 078,3 | | 250 453,8 |
| федеральный бюджет | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| бюджет автономного округа | | 518 361,3 | | 64 157,6 | | 69 715,9 | | 227 601,7 | | 67 331,5 | | 45 478,7 | | 44 075,9 |
| местный бюджет | | 1 037 880,6 | | 62 910,2 | | 126 639,6 | | 182 229,4 | | 250 123,9 | | 209 599,6 | | 206 377,9 |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной системы» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы «Развитие улично-дорожной сети для устойчивого социально-экономического развития городского округа город Мегион» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 «Реконструкция (строительство), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие: Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (1.1.-.1.3.) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. Улица Губкина. | Муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство» | Всего: | | 203 808,2 | | 67 534,6 | | 64 968,8 | | 71 304,8 | | - | | - | | - | |
| федеральный бюджет | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| бюджет автономного округа | | 193 615,0 | | 64 157,6 | | 61 717,8 | | 67 739,6 | | - | | - | | - | |
| местный бюджет | | 10 193,2 | | 3 377,0 | | 3 251,0 | | 3 565,2 | | - | | - | | - | |
| 1.2. | Капитальное строительство автомобильной дороги к ИЖД 30 мкр.г.Мегион | Муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство» | Всего: | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| федеральный бюджет | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| бюджет автономного округа | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| местный бюджет | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| 1.3. | Строительство автомобильной дороги к пристани г.Мегион (проспект Победы) | Муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство» | Всего: | | 221 993,2 | | 90,5 | | - | | 79 961,8 | | 47 672,6 | | 47 872,4 | | 46 395,9 | |
| федеральный бюджет | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| бюджет автономного округа | | 204 703,5 | | - | | - | | 75 963,6 | | 39 185,3 | | 45 478,7 | | 44 075,9 | |
| местный бюджет | | 17 289,7 | | 90,5 | | - | | 3 998,2 | | 8 487,3 | | 2 393,7 | | 2 320,0 | |
| 1.4. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, внутриквартальных проездов, дворовых территорий | Муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство» | Всего: | | 320 074,1 | | - | | 25 997,0 | | 119 537,5 | | 101 209,9 | | 40 104,6 | | 33 225,1 | |
| федеральный бюджет | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| бюджет автономного округа | | 93 884,9 | | - | | - | | 65 738,7 | | 28 146,2 | | - | | - | |
| местный бюджет | | 226 189,2 | | - | | 25 997,0 | | 53 798,8 | | 73 063,7 | | 40 104,6 | | 33 225,1 | |
| 1.5. | Капитальное строительство объекта: "Автомобильная дорога в 28, 29 микрорайонах г.Мегиона" | Муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство» | Всего: | | 988,7 | | - | | - | | 988,7 | | - | | - | | - | |
| федеральный бюджет | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| бюджет автономного округа | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| местный бюджет | | 988,7 | | - | | - | | 988,7 | | - | | - | | - | |
| 1.6. | Выполнение работ по устранению нарушений выявленных контрольно-надзорными органами на улично-дорожной сети городского округа город Мегион | Муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство» | Всего: | | 26 239,2 | | - | | 9 994,9 | | 8 644,3 | | 7 600,0 | | - | | - | |
| федеральный бюджет | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| бюджет автономного округа | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| местный бюджет | | 26 239,2 | | - | | 9 994,9 | | 8 644,3 | | 7 600,0 | | - | | - | |
|  | Итого по мероприятию 1 |  | Всего: | | 773 103,4 | | 67 625,1 | | 100 960,7 | | 280 437,1 | | 156 482,5 | | 87 977,0 | | 79 621,0 | |
| федеральный бюджет | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| бюджет автономного округа | | 492 203,4 | | 64 157,6 | | 61 717,8 | | 209 441,9 | | 67 331,5 | | 45 478,7 | | 44 075,9 | |
| местный бюджет | | 280 900,0 | | 3 467,5 | | 39 242,9 | | 70 995,2 | | 89 151,0 | | 42 498,3 | | 35 545,1 | |
| Задача 2 «Создание условий для предоставления транспортных услуг по перевозке пассажиров на маршрутной сети и организация транспортного обслуживания» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Основное мероприятие: Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным транспортом (2.1.-2.2.) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Предоставление транспортных услуг по перевозке пассажиров на маршрутной сети | Муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство»; Управление жилищно-коммунального комплекса администрации города | Всего: | | 44 478,4 | | 6 000,0 | | 6 500,0 | | 9 478,4 | | 7 500,0 | | 7 500,0 | | 7 500,0 | |
| федеральный бюджет | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| бюджет автономного округа | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| местный бюджет | | 44 478,4 | | 6 000,0 | | 6 500,0 | | 9 478,4 | | 7 500,0 | | 7 500,0 | | 7 500,0 | |
|  | Итого по мероприятию 2 |  | Всего: | | 44 478,4 | | 6 000,0 | | 6 500,0 | | 9 478,4 | | 7 500,0 | | 7 500,0 | | 7 500,0 | |
| федеральный бюджет | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| бюджет автономного округа | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| местный бюджет | | 44 478,4 | | 6 000,0 | | 6 500,0 | | 9 478,4 | | 7 500,0 | | 7 500,0 | | 7 500,0 | |
| Итого по подпрограмме 1 | |  | Всего: | | 817 581,8 | | 73 625,1 | | 107 460,7 | | 289 915,5 | | 163 982,5 | | 95 477,0 | | 87 121,0 | |
| федеральный бюджет | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| бюджет автономного округа | | 492 203,4 | | 64 157,6 | | 61 717,8 | | 209 441,9 | | 67 331,5 | | 45 478,7 | | 44 075,9 | |
| местный бюджет | | 325 378,4 | | 9 467,5 | | 45 742,9 | | 80 473,6 | | 96 651,0 | | 49 998,3 | | 43 045,1 | |
| Подпрограмма 2 "Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов, элементов обустройства улично-дорожной сети, объектов внешнего благоустройства городского округа город Мегион" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы "Сохранение транспортно-эксплуатационных характеристик автодорог городского округа, обеспечение безопасности дорожного движения" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача I "Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов и элементов обустройства улично-дорожной сети городского округа город Мегион" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие: Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования городского округа (3.1.-3.4.) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Монтаж технических средств организации дорожного движения на улично-дорожной сети городского округа | Муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство»; Управление жилищно-коммунального комплекса администрации города | Всего: | | 3 797,5 | | 1 397,5 | | 2 400,0 | | - | | - | | - | | - | |
| федеральный бюджет | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| бюджет автономного округа | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| местный бюджет | | 3 797,5 | | 1 397,5 | | 2 400,0 | | - | | - | | - | | - | |
| 1.2. | Нанесение линий дорожной разметки | Муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство»; Управление жилищно-коммунального комплекса администрации города | Всего: | | 2 719,2 | | 1 446,6 | | 1 272,6 | | - | | - | | - | | - | |
| федеральный бюджет | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| бюджет автономного округа | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| местный бюджет | | 2 719,2 | | 1 446,6 | | 1 272,6 | | - | | - | | - | | - | |
| 1.3. | Содержание и ремонт автомобильных дорог, проездов и элементов обустройства улично-дорожной сети | Муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство»; Управление жилищно-коммунального комплекса администрации города | Всего: | | 680 976,2 | | 40 025,9 | | 67 043,3 | | 110 000,0 | | 148 472,9 | | 154 601,3 | | 160 832,8 | |
| федеральный бюджет | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| бюджет автономного округа | | 14 644,8 | | - | | - | | 14 644,8 | | - | | - | | - | |
| местный бюджет | | 666 331,4 | | 40 025,9 | | 67 043,3 | | 95 355,2 | | 148 472,9 | | 154 601,3 | | 160 832,8 | |
| 1.4. | Возмещение недополученных доходов в связи с выполнением мероприятий по осуществлению дорожной деятельности | Муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство»; Управление жилищно-коммунального комплекса администрации города | Всего: | | 20 472,7 | | 10 472,7 | | 10 000,0 | | - | | - | | - | | - | |
| федеральный бюджет | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| бюджет автономного округа | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| местный бюджет | | 20 472,7 | | 10 472,7 | | 10 000,0 | | - | | - | | - | | - | |
|  | Итого по мероприятию 1 |  | Всего: | | 707 965,6 | | 53 342,7 | | 80 715,9 | | 110 000,0 | | 148 472,9 | | 154 601,3 | | 160 832,8 | |
| федеральный бюджет | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| бюджет автономного округа | | 14 644,8 | | - | | - | | 14 644,8 | | - | | - | | - | |
| местный бюджет | | 693 320,8 | | 53 342,7 | | 80 715,9 | | 95 355,2 | | 148 472,9 | | 154 601,3 | | 160 832,8 | |
| Итого по подпрограмме 2 | |  | Всего: | | 707 965,6 | | 53 342,7 | | 80 715,9 | | 110 000,0 | | 148 472,9 | | 154 601,3 | | 160 832,8 | |
| федеральный бюджет | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| бюджет автономного округа | | 14 644,8 | | - | | - | | 14 644,8 | | - | | - | | - | |
| местный бюджет | | 693 320,8 | | 53 342,7 | | 80 715,9 | | 95 355,2 | | 148 472,9 | | 154 601,3 | | 160 832,8 | |
| Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе город Мегион» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы «Сокращение количества пострадавших от дорожно-транспортных происшествий» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача I «Создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения и формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие: Совершенствование условий движения и организации дорожного движения на улично-дорожной сети города (4.1.-4.4.) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Совершенствование работ с участниками дорожного движения, путем освещения вопросов в СМИ, издание печатной продукции и размещение на рекламных щитах, баннерах и перетяжках информации пропагандисткой и профилактирующей информации | Департамент образования и молодежной политики администрации города, управление информационной политики администрации города, управление жилищно-коммунального комплекса администрации города, Муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство» | Всего: | | 113,0 | | 63,0 | | 50,0 | | - | | - | | - | | - | |
| федеральный бюджет | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| бюджет автономного округа | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| местный бюджет | | 113,0 | | 63,0 | | 50,0 | | - | | - | | - | | - | |
| 1.2. | Проведение массовых мероприятий с детьми (конкурсы, фестивали отрядов юных инспекторов движения "Безопасное колесо", профильные смены активистов отрядов юных инспекторов движения, конкурсы образовательных учреждений по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и т.д.) по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении | Департамент образования и молодежной политики администрации города, Муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство» | Всего: | | 137,0 | | 37,0 | | 50,0 | | 50,0 | | - | | - | | - | |
| федеральный бюджет | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| бюджет автономного округа | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| местный бюджет | | 137,0 | | 37,0 | | 50,0 | | 50,0 | | - | | - | | - | |
| 1.3. | Строительство детских автогородков, организация на их основе базовых учебно-методических центров по изучению детьми, а также педагогическим составом общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей и дошкольных образовательных учреждений основ безопасного участия в дорожном движении | Муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство» | Всего: | | 8 078,9 | | - | | 8 078,9 | | - | | - | | - | | - | |
| федеральный бюджет | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| бюджет автономного округа | | 7 998,1 | | - | | 7 998,1 | | - | | - | | - | | - | |
| местный бюджет | | 80,8 | | - | | 80,8 | | - | | - | | - | | - | |
| 1.4. | Строительство, реконструкция, техническое перевооружение нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным учреждениям, образовательным учреждениям и учреждениям дополнительного образования детей, освещением, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения | Муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство», управление жилищно-коммунального комплекса администрации города | Всего: | | 2 438,0 | | - | | - | | 2 438,0 | | - | | - | | - | |
| федеральный бюджет | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| бюджет автономного округа | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| местный бюджет | | 2 438,0 | | - | | - | | 2 438,0 | | - | | - | | - | |
| 1.5. | Монтаж технических средств организации дорожного движения и реконструкция, строительство, устройство на улично-дорожной сети городского округа пешеходных ограждений, в том числе в зоне пешеходных переходов | Муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство», управление жилищно-коммунального комплекса администрации города | Всего: | | 14 927,6 | | - | | - | | 7 427,6 | | 2 500,0 | | 2 500,0 | | 2 500,0 | |
| федеральный бюджет | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| бюджет автономного округа | | 3 515,0 | | - | | - | | 3 515,0 | | - | | - | | - | |
| местный бюджет | | 11 412,6 | | - | | - | | 3 912,6 | | 2 500,0 | | 2 500,0 | | 2 500,0 | |
| 1.6. | Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры | Муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство» | Всего: | | 5 000,0 | | - | | - | | - | | 2 500,0 | | 2 500,0 | | - | |
| федеральный бюджет | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| бюджет автономного округа | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| местный бюджет | | 5 000,0 | | - | | - | | - | | 2 500,0 | | 2 500,0 | | - | |
|  | Итого по мероприятию 1 |  | Всего: | | 30 694,5 | | 100,0 | | 8 178,9 | | 9 915,6 | | 5 000,0 | | 5 000,0 | | 2 500,0 | |
| федеральный бюджет | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| бюджет автономного округа | | 11 513,1 | | - | | 7 998,1 | | 3 515,0 | | - | | - | | - | |
| местный бюджет | | 19 181,4 | | 100,0 | | 180,8 | | 6 400,6 | | 5 000,0 | | 5 000,0 | | 2 500,0 | |
| Итого по подпрограмме 3 | |  | Всего: | | 30 694,5 | | 100,0 | | 8 178,9 | | 9 915,6 | | 5 000,0 | | 5 000,0 | | 2 500,0 | |
| федеральный бюджет | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| бюджет автономного округа | | 11 513,1 | | - | | 7 998,1 | | 3 515,0 | | - | | - | | - | |
| местный бюджет | | 19 181,4 | | 100,0 | | 180,8 | | 6 400,6 | | 5 000,0 | | 5 000,0 | | 2 500,0 | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | ». | |